Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Anticipa |

Información de la reunión:

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 13/04/2026 |
| Número de iteración / sprint | 03 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se avanzó en el diseño UX/UI del sistema. - Se desarrollaron primeras interfaces del sistema. - Se logró una mejor definición de flujos de usuario. - Se fortaleció la colaboración entre los miembros del equipo. - Se avanzó en la estructura de base de datos. - Se cumplió con la mayoría de los objetivos del sprint. | - Retrasos en algunos diseños de interfaz. - Cambios frecuentes en decisiones de diseño. - Falta de validación temprana con usuarios. - Problemas de coordinación entre diseño y desarrollo. - Algunos entregables quedaron incompletos. | - Validar diseños antes de implementarlos. - Reducir cambios tardíos en el diseño. - Mejorar la coordinación entre áreas (UX y desarrollo). - Definir entregables más claros por tarea. - Aumentar pruebas tempranas de interfaz. - Documentar decisiones de diseño. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.