Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Anticipa |

Información de la reunión:

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 01/07/2026 |
| Número de iteración / sprint | 09 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completó la implementación de las funcionalidades definidas para la primera versión del sistema. - Se finalizaron las pruebas funcionales de los módulos principales. - Se corrigieron los errores críticos detectados durante las validaciones. - Se completó la documentación técnica y del usuario. - Se realizó exitosamente el despliegue de la aplicación en el entorno definido. - Se verificó el correcto funcionamiento de la autenticación, gestión de rutinas y notificaciones. - Se cumplió el cronograma general del proyecto. | - Persistieron algunos detalles visuales menores que no afectan la funcionalidad. - Algunas optimizaciones de rendimiento quedaron identificadas para versiones futuras. - No fue posible implementar funcionalidades complementarias debido a restricciones de tiempo. - La validación con usuarios reales fue más limitada de lo planificado. | - Incorporar mayor retroalimentación de docentes, tutores y estudiantes. - Ampliar la biblioteca de pictogramas disponibles. - Mejorar el rendimiento general mediante optimización de consultas y almacenamiento en caché. - Incorporar estadísticas y reportes para docentes y tutores. - Implementar sincronización sin conexión (modo offline). - Integrar nuevas funcionalidades como personalización de rutinas, recordatorios inteligentes y analítica de uso. - Continuar fortaleciendo la seguridad y la escalabilidad de la plataforma para soportar un mayor número de usuarios. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.