Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Anticipa |

Información de la reunión:

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 13/03/2026 |
| Número de iteración / sprint | 01 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se avanzó en la definición de historias de usuario. - Se organizó el backlog inicial del proyecto. - Se logró mayor claridad en las funcionalidades principales. - Hubo buena coordinación en la planificación del sprint. - Se comenzó la estructuración técnica del sistema. - Se mantuvo una comunicación constante del equipo | - Algunas historias de usuario quedaron poco detalladas. - Dificultades para estimar correctamente los tiempos. - Falta de priorización clara en ciertas tareas. - Retrasos en la organización del backlog. - Dependencia entre tareas no identificadas a tiempo. | - Refinar mejor las historias de usuario (HU). - Priorizar tareas de forma más clara en el backlog. - Estimar tiempos de forma más realista. - Mejorar la planificación del sprint. - Definir criterios de aceptación más claros. - Utilizar herramientas de seguimiento (Kanban). |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.