Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Anticipa |

Información de la reunión:

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 27/05/2026 |
| Número de iteración / sprint | 06 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Solar Agustin Jara Carlos Catalán |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se inició la implementación de la aplicación móvil en Flutter. - Se avanzó en la construcción de endpoints principales en FastAPI. - Se logró conectar parcialmente el frontend con el backend. - Se implementó la estructura inicial de autenticación mediante JWT. - Se avanzó en el modelamiento de la base de datos PostgreSQL. - Se mejoró la distribución de tareas dentro del equipo. - Se mantuvo actualizado el tablero Kanban durante gran parte del sprint. - Se realizaron pruebas iniciales de navegación en dispositivos móviles. - Se logró integrar correctamente algunos pictogramas en las interfaces. - Se identificaron mejoras de accesibilidad para usuarios con TEA. | - Persistieron problemas menores en la integración entre módulos. - Algunas funcionalidades del backend no respondieron correctamente en pruebas. - Se detectaron errores de validación en formularios de usuario. - Hubo retrasos en la implementación de ciertas pantallas móviles. - Faltó mayor cobertura de pruebas funcionales. - Se generaron conflictos menores en el repositorio GitHub. - Algunas tareas técnicas no fueron estimadas correctamente. - Existieron dificultades para sincronizar cambios entre frontend y backend. - Parte de la documentación técnica quedó pendiente de actualización. | - Aumentar la frecuencia de pruebas de integración. - Mejorar la planificación de tareas técnicas complejas. - Realizar validaciones tempranas de formularios y flujos de usuario. - Mantener sincronización diaria del repositorio GitHub. - Fortalecer la revisión colaborativa de código. - Optimizar la comunicación entre responsables de backend y frontend. - Actualizar documentación técnica al finalizar cada tarea importante. - Implementar testing funcional continuo en dispositivos móviles. - Priorizar la estabilidad de integración antes de agregar nuevas funciones. - Registrar incidencias técnicas detectadas durante las pruebas para facilitar su resolución futura. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.