Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto APT “Anticipa” se han realizado avances en las etapas de levantamiento de requerimientos, planificación y diseño inicial del sistema. Entre las principales actividades realizadas destacan la definición de objetivos, identificación de perfiles de usuario (apoderado, docente y estudiante), investigación sobre necesidades de estudiantes con TEA y organización del trabajo mediante metodología Kanban. Además, se avanzó en la creación de historias de usuario, backlog del proyecto y definición de la arquitectura técnica y modelo de base de datos, considerando funcionalidades como rutinas visuales, alertas, pictogramas y métricas conductuales. En el área de diseño UX/UI se desarrollaron propuestas iniciales para el calendario visual, sistema de recompensas y selector emocional, priorizando accesibilidad y navegación simple. También se iniciaron avances en el desarrollo backend, integración con PostgreSQL y pruebas relacionadas con alertas y registro de actividades. Hasta el momento, se ha logrado avanzar en el cumplimiento de objetivos relacionados con el diseño de una aplicación accesible basada en pictogramas, la gestión colaborativa entre familias y docentes y la implementación de funcionalidades orientadas a mejorar la autonomía y autorregulación de estudiantes con NEE. No fue necesario modificar los objetivos del proyecto, aunque sí se realizaron ajustes menores al cronograma para incorporar actividades de optimización, integración y validación técnica, manteniendo el enfoque ágil basado en Kanban. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación móvil con plataforma web de planificación visual basada en pictogramas que facilite la autonomía y la autorregulación de niños con Necesidades especiales educativas (NEE), proporcionando una herramienta de gestión colaborativa entre familias y equipos multidisciplinarios. Objetivos específicos: Reducir en un 30% las desregulaciones emocionales de los niños tras 60 días de uso continuo, validados vía reportes. Alcanzar 100 usuarios activos en un plazo de 6 meses, asegurando una retención de comunidad del 60%. Lograr que al menos el 90% de los pictogramas sean cubiertos por la biblioteca nativa en los primeros 3 meses. |
| Metodología | Se utilizará una metodología ágil basada en Kanban, permitiendo gestionar el desarrollo del sistema mediante un flujo de trabajo continuo y visual que facilite la identificación de cuellos de botella y la mejora constante durante todo el proyecto. |
| Evidencias de avance | PLANILLA DE EVALUACIÓN FASE 1.xlsx https://drive.google.com/open?id=1JwK631lksR994d-WcFGHN3GrEPDYzeHG&usp=drive_copy Tablero Kanban https://drive.google.com/open?id=1HTkakzYp8lSinqNkEeYAGECR-g1CsEJ8&usp=drive_copy Epicas.drawio https://drive.google.com/open?id=1PwFXJvU9_5g059p1i9xtP300-t6wcFSu&usp=drive_copy Documento Historias de Usuario https://drive.google.com/open?id=1WrkbCsqBbdZURj-3WdHhJXq48YGufPiHXZkB4LgQg6M&usp=drive_copy 09 Plantilla Resumen Reunion Retrospectiva sprint 1.docx https://drive.google.com/open?id=1yOKAtwKOS7fSKzYNN94sLLkofuZCfCQm&usp=drive_copy 09 Plantilla Resumen Reunion Retrospectiva sprint 2.docx https://drive.google.com/open?id=1EnroT1G7Yr6-CP2rveg1933y5g9Pa3tg&usp=drive_copy 09 Plantilla Resumen Reunion Retrospectiva sprint 3.docx https://drive.google.com/open?id=1QKJYv5AGLu-H526UwqUgZX8NdA7H9jiv&usp=drive_copy 09 Plantilla Resumen Reunion Retrospectiva sprint 4.docx https://drive.google.com/open?id=1u68Xfr9pj_22Zo5n7WZuycCCF9mOErgS&usp=drive_copy |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Planificación y Gestión Ágil | Levantamiento de requerimientos y organización Kanban | Computador, Trello, documentación proyecto | Semanas 1–2 | Carlos Catalán | Facilitó la organización temprana del proyecto | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y Diseño de Software | Definición de historias de usuario y backlog | Google Docs, Trello, reuniones equipo | Semanas 2–3 | Equipo | Requirió revisión constante de funcionalidades | Completado. | Se agregaron nuevas historias relacionadas con métricas. |
| Diseño UX/UI | Diseño de interfaces accesibles y pictogramas | Figma, biblioteca ARASAAC | Semanas 3–5 | Agustín Jara | Se prioriza accesibilidad cognitiva | Completado | Ajustes menores en navegación y visualización |
| Gestión de Bases de Datos | Diseño de modelo entidad-relación y estructura PostgreSQL | PostgreSQL, Draw.io | Semanas 4–6 | Sebastián Solar | Se debió optimizar la relación entre tablas | Completado | Ajuste de métricas y relaciones de usuario |
| Desarrollo Backend | Desarrollo de API y lógica del sistema | FastAPI, Python, GitHub | Semanas 6–12 | Sebastián Solar | Integración progresiva de funcionalidades | En curso | Se incorporaron validaciones JWT y optimización |
| Desarrollo Frontend | Desarrollo de módulos visuales y rutinas | Flutter, VS Code | Semanas 6–12 | Agustín Jara | Desarrollo iterativo mediante sprints | En curso | Ajustes de interfaz y experiencia usuario |
| Seguridad de la Información | Implementación de autenticación y control de acceso | JWT, Firebase, PostgreSQL | Semanas 7–12 | Sebastián Solar | Importante para proteger datos sensibles | En curso | Se reforzó validación de roles |
| Integración de Sistemas | Integración frontend, backend y base de datos | Flutter, FastAPI, PostgreSQL | Semanas 8–13 | Carlos Catalán | Se realizaron pruebas de integración progresivas | En curso | Se agregaron pruebas de estabilidad |
| Testing y QA | Pruebas funcionales y validación de usuarios | Dispositivos móviles, herramientas testing | Semanas 10–14 | Agustín Jara | Algunas pruebas requirieron corrección de errores | No iniciado | Se incorporó testing de accesibilidad |
| Monitoreo y Métricas | Desarrollo de métricas conductuales y autonomía | PostgreSQL, documentación técnica | Semanas 10–14 | Carlos Catalán | Funcionalidades agregadas durante desarrollo | No iniciado |  |
| Documentación Técnica | Elaboración documentación técnica y manual usuario |  | Semanas 14–16 | Equipo |  | No iniciado |  |
| Despliegue e Implementación | Configuración cloud y despliegue del sistema | Google Cloud, Firebase | Semanas 14–18 | Sebastián Solar |  | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Durante el desarrollo del proyecto APT Anticipa, uno de los principales factores que ha facilitado el avance del plan de trabajo ha sido la organización del equipo mediante metodología ágil Kanban, permitiendo distribuir tareas, monitorear avances y detectar actividades pendientes de manera continua. También facilitó el desarrollo el uso de herramientas como Flutter, FastAPI, PostgreSQL y Figma, además del apoyo de documentación técnica y comunidades de desarrollo en línea. La definición temprana de roles permitió que cada integrante trabajara en áreas específicas del proyecto, mejorando la coordinación y productividad del equipo. Por otro lado, algunas dificultades surgieron durante el proceso de integración entre frontend, backend y base de datos, especialmente en la validación de datos y sincronización de funcionalidades. Además, ciertas tareas relacionadas con accesibilidad visual y métricas conductuales requirieron más tiempo de análisis y ajustes para asegurar que la aplicación respondiera correctamente a las necesidades de usuarios con TEA. Para enfrentar estas dificultades, el equipo realizó reuniones de seguimiento, ajustes al backlog y pruebas continuas que permitieron corregir errores y reorganizar prioridades sin afectar significativamente el avance general del proyecto. A partir de este monitoreo, se realizaron ajustes menores al plan de trabajo, incorporando una semana adicional enfocada en despliegue, validación final, documentación técnica y optimización de integración del sistema. Esto permitió distribuir mejor las tareas finales y asegurar una implementación más estable y organizada del proyecto.

Durante el monitoreo del proyecto no fue necesario eliminar actividades planificadas, ya que el equipo logró mantener el enfoque inicial definido para el desarrollo de Anticipa. Sin embargo, sí se realizaron algunos ajustes menores al plan de trabajo relacionados con la distribución de tiempos y priorización de funcionalidades. Uno de los principales ajustes fue la incorporación de una semana adicional destinada a integración final, despliegue en la nube, validación de seguridad y documentación técnica, debido a que las tareas de integración entre frontend, backend y base de datos requirieron más pruebas y correcciones de las previstas inicialmente. Además, algunas funcionalidades asociadas a métricas conductuales y accesibilidad visual necesitaron revisiones adicionales para asegurar una correcta experiencia de usuario en contextos de estudiantes con TEA. Estos ajustes se realizaron para asegurar la estabilidad del sistema, mejorar la calidad de las funcionalidades implementadas y permitir una mejor organización del cierre del proyecto. La metodología Kanban facilitó realizar estas modificaciones sin afectar significativamente el avance general, permitiendo reorganizar tareas y prioridades de manera flexible y continua.

Actualmente, al encontrarnos en la semana 12 del proyecto, algunas actividades aún no han sido iniciadas o presentan un avance menor al planificado originalmente. Entre ellas se encuentran la documentación técnica, el despliegue e implementación en la nube y parte del desarrollo de métricas conductuales. Esto se debe principalmente a que el equipo priorizó tareas críticas relacionadas con el desarrollo e integración del sistema, asegurando primero la estabilidad de las funcionalidades principales antes de avanzar a etapas finales del proyecto. Además, ciertas actividades de integración entre frontend, backend y base de datos requirieron más tiempo de validación y pruebas de lo previsto, especialmente aquellas relacionadas con autenticación, métricas y accesibilidad para usuarios con TEA. Esto generó una reorganización temporal de prioridades dentro del backlog del proyecto. Para abordar estas actividades pendientes y evitar afectar el cumplimiento del proyecto APT, el equipo definió una estrategia basada en redistribución de tareas, trabajo paralelo y extensión del cronograma mediante semanas adicionales enfocadas en testing, documentación y despliegue final. También se mantendrán reuniones de seguimiento continuo utilizando Kanban para monitorear avances y detectar posibles retrasos de manera anticipada.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.